**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

**Umowa nr ……-*projekt***

Niniejsza umowa została zawarta w dniu ………… r. w Obrowie pomiędzy:

**Gminą Obrowo**

z siedzibą w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,

NIP: 879-266-82-60

reprezentowaną przez:

**Wójta Gminy Obrowo – Andrzeja Wieczyńskiego**

przy kontrasygnacie **Skarbnika Gminy – Joanny Faleńskiej**

zwanym dalej **„Zamawiającym”**

a

………………………………….

…………………………………..

NIP: …………………………….

reprezentowanym przez …………….

Zwanym dalej Wykonawcą

Umowa zawarta poza progiem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przewiertu sterowanego pod drogą DK 10 w m. Zawały.
2. Termin realizacji przedmiotu umowy określonego w ust. 1: **30 dni od podpisania umowy.**
3. Za termin zakończenia prac uznaje się dzień końcowego bezusterkowego odbioru wykonanych usług.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą umowę z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
5. Zakres zamówienia obejmuje:
6. Przewiert w rurze osłonowej fi 200 mm o grubości 18,2 mm.
7. Po wykonaniu przewiertu rury osłonowej należy do niej wprowadzić na płozach rurę przewodową przyłącza Pe fi 110 mm x 6,6 SDR 17 Pn 10.
8. Długość przewiertu 40 mb według załączonego profilu.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym – załącznik nr 1 do umowy.
10. Przedmiot umowy realizowany będzie przy wykorzystaniu materiałów dostarczonych przez Zamawiającego.
11. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym.
12. Przywrócenie terenu zakończonych prac wiertniczych do stanu pierwotnego po stronie Wykonawcy.
13. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania odpowiednich umiejętności, wiedzy, doświadczenia, a nadto wystarczających środków technicznych i organizacyjnych, potrzebnych do wykonania robót.
14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji, szkód wyrządzonych Zamawiającemu oraz ewentualnego naruszenia praw osób trzecich - powstałych w trakcie i w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz z tytułu nienależytego jej wykonania.
15. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach i okolicznościach mogących mieć wpływ na opóźnienie wykonania robót.
16. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy.

**§ 2**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi **brutto ………………….. zł , słownie ……………………………… złotych w tym należny podatek VAT (…%), wartość netto ………………………… zł,** zgodnie z ofertą Wykonawcy (załącznik nr 1 do niniejszej umowy).
2. Wynagrodzenie o którym mowa w § 2 ust. 1 płatne będzie po dostarczeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku z 30 dniowym terminem płatności.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę i nie będzie podlegać zmianie.
4. Podstawą całkowitego rozliczenia umowy będzie sporządzony przez obie strony protokół odbioru wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

**§ 3**

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca poniesie następujące kary umowne:
	1. za zawinione zwłokę w zakończeniu robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
	2. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto,
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałej należności poprzez naliczenie kar umownych, o których mowa w pkt. 2.
3. Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Łączna wartość kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia określonego w §2 ust 1.

**§ 4**

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

**§ 5**

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
	1. nastąpi upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
	2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
	3. Wykonawca zaniecha realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 10 dni,
	4. pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową lub uporczywie i w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne
	5. Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 5 dni od terminu ustalonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
	1. Wykonawca obowiązany jest:
		1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale komisji powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.
		2. zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy.
	2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest:
		1. dokonać odbioru robót przerwanych oraz wypłacić wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,
		2. przejąć od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

**§ 6**

1. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian umowy na warunkach określonych poniżej:
	1. przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron umowy.
2. Przedłużenie terminu zakończenia robót ustalonego w §1 pkt 2 dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku:
	1. działania siły wyższej
	2. wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w szczególności:
		1. warunków atmosferycznych, powodujących utrudnienia technologiczne w prowadzeniu przedmiotu umowy,
		2. warunków technicznych oraz geologicznych, które powodują wydłużenie terminu realizacji umowy
		3. zmiany będącej następstwem wstrzymania robót przez Zamawiającego,
		4. zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji.
3. W sytuacjach opisanych w ust. 2 przedłużenie terminu zakończenia robót wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, potwierdzonego przez Zamawiającego oraz aneksu podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Termin powiadomienia o zaistniałym fakcie nie może nastąpić później niż 7 dni przed ustalonym dniem zakończenia prac podanych w §1 ust 2.
4. W przypadku chęci powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zadania podwykonawcy konieczne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na powyższe podwykonawstwo.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

**§ 7**

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Obrowo. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87 – 126 Obrowo, e-mailowo: obrowo@obrowo.pl, telefonicznie: 56 678 60 22. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@obrowo.pl. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadzie art. 6 ust. 1 lit c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w związku z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130 000 zł w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. udzielenia zamówienia publicznego oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w związku z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130 000 zł w celu wykonania umowy, w której stroną jest osoba, której dane dotyczą tj. zawarcie odpłatnej umowy zawieranej między Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem jest robota budowlana. Uznaje się, że przystępujący do zapytania ofertowego zapoznali się z klauzulą informacyjną zawartą w zapytaniu ofertowym.

**§ 8**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U 2023 r. poz. 682 ze zm.)
2. Spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
4. Integralną część umowy stanowią:
5. Zapytanie ofertowe – załącznik nr 1 do umowy
6. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2 do umowy

**Zamawiający Wykonawca**